多模态文献精读智能体系统（VLM-PaperAgent）产品需求文档 (PRD)

v1.1 — 求职项目落地修订版

| 项目属性 | 详细信息 |
| --- | --- |
| 版本号 | v1.1（在 v1.0 架构基础上，补充落地范围、排期、评估方法与权衡记录，适配一个月求职项目周期） |
| 创建时间 | 2026年6月底 |
| 协同设计 | wxd & AI 教学助手 |
| 适用岗位目标 | 大厂秋招/校招（算法工程师、Agent 硬核工程岗） |
| 核心技术栈 | Python, OpenAI SDK, Redis, Milvus/Chroma, Neo4j, Celery, Streamlit |
| 当前状态 | 架构敲定 / 范围已分级 / 准备进入代码实战 |

0. 本次修订说明（v1.0 → v1.1）

本版本在原架构不变的前提下，针对“一个月内独立开发并需要在面试中讲清楚每一个技术细节”这一目标，做了以下关键调整，目的是避免项目沦为“PPT项目”：

- 新增第 1.2 节【MVP 范围分级】：将原方案中过重的模块拆分为 Must Have / Nice to Have / 二期规划三档，明确一个月内的真实交付边界。

- 调整第 2.1 节数据摄取层技术选型：由“LayoutLMv3 或 Marker”二选一的模糊表述，明确为以 Marker（或 MinerU）为主线，原因与权衡见正文。

- 细化第 3.2 节 FSM 状态机：补充 State 102 差异度判定的具体规则与 Prompt 设计思路，避免判定逻辑停留在黑盒层面。

- 新增第 7 节【里程碑与四周排期】：将开发过程拆解为可执行的周计划。

- 新增第 8 节【测试集与评估方法】：明确 KPI 数字的标注来源与计算方式。

- 新增第 9 节【工程权衡与踩坑记录】：作为开发过程中持续更新的“真实工程能力”证据库，面试中最具说服力的部分。

- 新增第 10 节【前端与交互形态】：明确用 Streamlit 而非自研前端，将精力集中在 Agent 与记忆体系上。

1. 项目概述与业务痛点

在计算机视觉（CV）与多模态大模型（VLM）领域，前沿论文具有高密度数学公式（如 Diffusion 推导）、复杂网络拓扑图、强上下文跨度关联的特征。市面上常规的通用 RAG（检索增强生成）工具在处理这类专业文献时，面临三大难以克服的工业级痛点：

- 公式解析错乱：无法识别复杂的 LaTeX 公式或将其降维成乱码，导致大模型无法进行逻辑推理与推导。

- 图表断章取义：强行将图表与上下文割裂切片，导致消融实验数据、网络架构图等核心关键信息缺失。

- 多文献认知孤岛：用户在读新论文时，系统无法有效联动用户之前阅读过的历史文献，无法感知技术演进脉络。

1.1 产品定位

本产品定位为企业级/研究院级单篇精读与演进追踪智能体系统。系统通过多模态 PDF 布局解析技术、基于有限状态机（SOP）控制的多智能体协同网络，以及三层分层记忆架构，实现对前沿论文的深度盲测推导、潜在漏洞反思（Reflexion）与跨文献技术演进脉络的自动构建。

1.2 MVP 范围分级（新增 · 关键）

本项目原始架构涵盖的工程量（版面解析模型 + FSM 多智能体 + 三层记忆 + 异步增量引擎）对一个团队一个季度都属于中高难度任务。为保证一个月内交付一个“可独立跑通、能讲清每个技术决策”的真实项目，而非半成品，现将范围按优先级分为三档。建议严格按此顺序推进，禁止在 Must Have 未稳定前提前开工 Nice to Have 模块。

| 优先级 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Must Have （必须扎实） | 数据摄取（Marker解析+混合切片） | 自己写后处理规则识别公式/图表/表格块，可讲清解析失败的 case 与处理方式 |
|  | 工作记忆 RAG（Chroma + BM25 + Rerank） | 整套混合检索+重排链路，是面试中最容易被深挖的部分，必须能讲清每一层的作用 |
|  | Reviewer Agent FSM（盲测推导+反思） | 项目最大亮点，State 101-103 全部跑通并有真实案例记录 |
|  | 轻量调度器（手写状态机） | 不依赖重型框架，自己实现 Agent 间的状态流转与消息传递，便于讲清调度细节 |
| Nice to Have （能跑但可简化） | Tracker Agent + Neo4j 语义图谱 | 先支持单用户、小规模图谱（几十篇论文级别），重点是讲清 Schema 设计思路，而非图谱规模 |
|  | Sensory Memory（Redis 滑动窗口） | 功能可保留，但若时间紧，可先用进程内字典模拟，最后一周再换 Redis |
| 二期/选讲 （明确说明未做或简化实现） | Celery 知识增量引擎（周报） | 用一个手动触发的批量脚本代替真正的 Celery 定时任务，PRD 中保留设计，但代码可简化 |
|  | LayoutLMv3 微调 | 不做模型训练，直接放弃，改用现成解析库（见 2.1 节说明） |

面试策略提示：对 Nice to Have 和二期规划的内容，不要回避，而是主动说明“出于一个月的时间约束，我做了以下简化，如果时间充裕会如何扩展”——这本身就是工程判断力的体现，比强行把所有模块都做成半成品更有说服力。

2. 系统技术架构全景 (System Architecture)

为保证 Agent 在高并发、复杂长文本场景下的可靠性与防幻觉能力，本系统放弃了传统的单一 Prompt 套娃模式，采用高度解耦的分层工程架构：

2.1 数据摄取层 (Data Ingestion)

技术选型（v1.1 修订）： 明确采用 Marker（或同类的 MinerU）作为 PDF 解析主线，不再保留 LayoutLMv3 作为并列选项。

修订原因：LayoutLMv3 与 Marker 是两条完全不同的技术路线——前者是需要微调训练数据的版面理解模型，后者是开箱即用的 PDF 转结构化文本工具。一个月内自行训练/微调版面分析模型不现实，且训练数据获取与标注本身就是另一个项目体量。采用现成高质量解析库 + 自定义后处理规则（识别公式块、图表块、表格块并做结构标记），技术上更可控，也更适合在面试中讲清楚“做了什么、为什么这么做、踩了什么坑”，而不是停留在“调用了一个预训练模型”的浅层描述。

面试问题：你只是调了 marker-pdf 这个库，这有什么技术含量？

答：在数据摄取层，我深入对比了 LayoutLMv3 和 Marker 两条路线 。LayoutLMv3 属于纯版面理解模型，如果选择它，我需要在线标注大量的 CV 论文版面数据并去微调它，这在一个月的项目周期内研发 ROI 极低 。

因此我选择了开箱即用、且公式重构能力极强的 Marker 作为主线 。但我并没有止步于调用。因为 Marker 在处理双栏排版的顶会论文时，依然存在公式边界定位轻微溢出、以及由于不同论文对相同方法命名不一致导致的实体对齐问题 。 ？？？？？？？？？

针对这些局限性，我纯手写了一套 Python 后处理清洗规则（Post-processing Pipeline）。利用正则和坐标边界框（BBox），对提取出的 LaTeX 字符串进行二次清洗，并将其结构化封装为 PaperContextElement 强类型对象注入全局上下文，从而为后续的混合检索 RAG 和 Reviewer Agent 盲测提供了绝对干净、高保真的‘短期工作记忆’ 。”

核心逻辑

精准定位并抽离核心公式（统一转化为标准 LaTeX 字符串）、网络架构图与实验表格（转化为高密度文本结构描述），进行结构化混合切片（Hybrid Chunking），从源头拒绝信息碎片化。

2.2 计算与推理层 (Agent Center)

- 核心引擎：基于有限状态机（FSM）的 SOP 控制器，严格定义智能体的状态流转准则。

- 调度实现（新增说明）：优先采用自己手写的轻量状态机调度器（Python，基于显式状态枚举 + 转移函数），而非直接套用 LangGraph 等重型框架。原因：手写调度器能让你在面试中逐行讲清楚状态流转、上下文传递与异常处理逻辑；如果后续时间富余，可以补充说明“如何用 LangGraph 重构以获得更好的可观测性”作为加分项。

- 智能体协同：由 Parser Agent（结构化解析）、Reviewer Agent（审稿与盲测）、Tracker Agent（演进追踪）组成的多智能体协同网络。

2.3 分层记忆体系 (Hierarchical Memory)

- 实时感知记忆 (Sensory Memory)：基于 Redis 高效缓存，管理当前 Session 轮次的原始对话。引入滑动窗口（Sliding Window）算法动态裁剪上下文，防止长对话导致大模型“中间迷失（Lost in the Middle）”或 Token 爆量。

- 工作记忆 (Working Memory)：基于 Chroma / Milvus 向量数据库，存储当前正在阅读的单篇论文的高精度切片向量与关键词索引，利用混合检索（BM25 + 密集向量）+ BGE-Rerank 重排模型提供极高召回率的 RAG 服务。

- 全局语义记忆 (Semantic Memory)：基于 Neo4j 图数据库，增量存储多篇文献间的引用、演进与方法论对比图谱。以 [论文]、[公式]、[创新点] 为节点，以 [改进自]、[应用了] 为边，构建用户专属的全局学术知识图谱。

3. 核心多 Agent SOP 流程与状态机

系统内部的智能体流转严格遵循标准作业程序（SOP），重点解决模型遇到冲突时“嘴硬”与“盲目报错影响体验”的工程落地问题。

3.1 核心业务流水线

- Parser Agent 接收用户上传的 PDF，提取 LaTeX 公式、模型架构与消融实验数据，注入 Working Memory 并通知调度器。

- Reviewer Agent 承接结构化数据，进入“盲测推导与反思审稿状态机”进行深度推理。

- Tracker Agent 提取 Reviewer 输出的最终创新点，检索 Semantic Memory (Neo4j) 或调用外部工具（Tavily/Arxiv API），将当前论文节点无缝融合进全局技术图谱，向前端渲染演进路线图。

3.2 Reviewer Agent 反思状态机 (FSM) 详细设计

针对模型可能产生的误报，系统采用“内部反思 + 动态纠错 + 疑点留存”的防御性策略（策略 B）：

State 101: Blind Derivation（盲测推导）

动作：封禁原文的 Experimental Results 部分。仅依据核心 Method 描述与数学公式，独立推导下一阶段演进并计算理论收敛边界。

State 102: Cross Validation（交叉验证）

动作：将自推导结果与原文 claims 进行数值及逻辑比对。若匹配，则正常归档；若差异度超过设定阈值，判定为“逻辑冲突”，不中断程序，隐式流转至 State 103。

判定规则细化（新增）：

- 数值类比对（如收敛边界、参数量、精度指标）：采用相对误差阈值，建议初版设为 |预测值-原文值| / 原文值 > 15% 时判定为冲突，阈值可在测试集上做敏感性分析后调整。

- 逻辑/结论类比对（无法直接数值化的方法论差异）：采用 LLM-as-Judge 模式，单独设计一个判定 Prompt，要求模型输出结构化结果（如 {consistent: bool, confidence: 1-10, reason: str}），仅当 consistent=false 且 confidence ≥ 7 时才判定为冲突，避免模型过度敏感导致大量误报。

- 该判定 Prompt 与阈值本身需要在测试集上做校准（见第 8 节），并在最终报告/简历描述中给出具体的“误报率 vs 漏报率”权衡数据，而非只给一个结论性指标。

State 103: Self-Correction Loop（自我纠错循环，Max_Retry = 2）

动作：框架自动向模型追加 Observation 纠错提示词，强制模型检查是否忽略了“局部窗口稀疏、参数量对齐、特定归一化条件”等前置假设，引导其进行续写模仿。

- 出口 A（误报消除）：纠错后逻辑自洽，判定为模型此前的思维幻觉，擦除内部错误日志，正常归档。

- 出口 B（确认为疑点）：二次推导后依然冲突，判定为论文潜在冲突点，转为黄色警告标记（Insight_Flag=Yellow），将冲突过程完整记录，写入最终报告末尾的【论文疑点与讨论 (Caveats & Discussions)】。

- 出口 C（降级兜底，新增）：若 2 次重试后仍无法收敛到明确的 A/B 判定（如模型反复摇摆），不强行二选一，而是标记为 Insight_Flag=Grey（“低置信度，建议人工复核”），并保留完整推理链，避免系统对不确定结论“嘴硬”地强行给出结论。

4. 核心工具库接口定义 (Tool Call Definitions)

4.1 extract_latex_equation (Parser Agent)

功能描述：利用多模态视觉定位并提取 PDF 指定页码中的公式。

- page_num: int（目标页码）

- bbox: list[float]（公式在 PDF 中的坐标框 [x1, y1, x2, y2]）

返回格式：latex_str: str

4.2 query_semantic_graph (Tracker Agent)

功能描述：在 Neo4j 图数据库中关联检索与当前方法或公式相似的历史文献节点。

- keyword_vector: list[float]（方法名或公式特征的向量表示）

- top_k: int（返回关联性最高的前 K 篇历史文献）

返回格式：related_papers: list[dict]（历史论文关联节点及边关系）

4.3 arxiv_search_baseline (Tracker Agent)

功能描述：调用外部 Tavily 搜索引擎或 Arxiv API 追踪某项技术的最新演进脉络。

- query: str（检索关键词，如 "LLaVA projection layer improvement"）

- max_results: int（最大返回条数）

返回格式：search_results: str（高价值网页切片/论文摘要集合）

5. 异步技术亮点：知识增量引擎 (Killer Feature)

业务场景：自动追踪特定 VLM/CV 细分方向的最新演进脉络，生成垂直周报，实现横向多文献联动。

技术落地：引入 Celery 定时任务机制，每周五夜间异步触发 arxiv_search_baseline 捞取最新文献。捞取文献后交付 Parser Agent 进行批量高并发解析（Map 阶段），抽离特征后将新节点与新边增量融合进 Neo4j 全局语义记忆。每周六清晨为用户渲染生成《本周技术演进纵览》与最新关联图谱。

落地说明（新增）：本模块已在第 1.2 节归入“二期/选讲”范围。一个月周期内，建议先用手动触发的批量脚本实现相同的数据流（捞取→解析→入图谱），验证核心逻辑正确，再视时间情况补充真正的 Celery 定时任务封装。面试中可以诚实说明这一取舍，并展示对完整方案（包括任务队列、失败重试、幂等性设计）的理解。

6. 第一阶段落地关键指标 (KPIs)

- 公式还原率：CV/VLM 论文中复杂数学公式的 LaTeX 还原准确率 > 92%。

- 反思发现率：在已知存在缺陷的论文测试集中，Agent 主动提出逻辑质疑或识别出漏洞的比例 > 75%。

- 记忆跨度：跨越 10 个以上独立会话 Session，全局语义记忆（Neo4j）对历史文献的关联召回准确率 > 85%。

以上 KPI 的测量方法与测试集构建方式见第 8 节，避免成为没有依据的口号式指标。

7. 里程碑与四周排期（新增）

按 Must Have 优先的原则拆解为四周，每周末设置一个可演示的检查点（Demo Checkpoint），避免到最后一周才发现某个环节不通。

| 周次 | 核心任务 | 周末检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 数据摄取层：Marker 解析集成 + 公式/图表/表格识别后处理 + 混合切片；搭建工作记忆 RAG（Chroma + BM25 + Rerank） | 能对一篇真实论文完成解析并通过自然语言问答正确召回公式/图表相关内容 |
| 第2周 | 实现 Parser/Reviewer/Tracker 三 Agent 与手写状态机调度器；完成 State 101-103 全流程 | 对一篇已知存在争议/局限的论文，系统能跑完整个盲测-交叉验证-纠错流程并输出疑点报告 |
| 第3周 | Neo4j 语义图谱 Schema 设计与接入；Sensory Memory（Redis 滑动窗口，或简化实现）；Streamlit 前端搭建 | 至少 5-10 篇论文构成的小型图谱可视化展示，前端可交互问答+演进图谱展示 |
| 第4周 | 联调测试 + 测试集评估（计算 KPI 实际数值）+ 知识增量引擎简化实现（可选）+ 文档/Demo 视频/简历素材整理 | 完整 Demo 跑通，KPI 有真实数字支撑，README/PRD/简历项目描述三者口径一致 |

8. 测试集与评估方法（新增）

第 6 节的三项 KPI 必须有明确的数据来源与计算方法支撑，否则在面试中无法自圆其说。建议按以下方式构建：

8.1 公式还原率测试集

- 选取 10-15 篇 VLM/Diffusion 方向代表性论文（如包含较多公式推导的方法类论文），人工标注其中公式区域的 Ground Truth LaTeX。

- 计算方式：逐公式比对模型输出与 GT 的编辑距离/结构相似度（可用简化的 token-level 匹配），统计完全正确或语义等价的比例。

8.2 反思发现率测试集

- 选取若干篇已被后续工作明确指出过局限性或存在已知争议点的论文（可从该领域的后续 Related Work / 评述文章中反向收集），人工标注“已知缺陷点”。

- 计算方式：统计 Agent 在 State 103 出口 B（黄色警告）命中已标注缺陷点的比例，同时记录误报率（系统标记为疑点但实际并非缺陷的比例），两者一起呈现，比单一“发现率”更有说服力。

8.3 记忆跨度/图谱召回准确率

- 在已入库的论文集合中人为构造跨文献关联问题（如“A方法的某个模块改进自哪篇论文”），人工标注正确答案，统计图谱检索结果的准确率。

9. 工程权衡与踩坑记录（新增 · 开发过程中持续更新）

本节是面试中最容易体现真实工程能力、区分“真实开发”与“AI 生成项目描述”的部分。建议在开发过程中随手记录遇到的具体问题、尝试过的方案与最终取舍，哪怕只是简短的一两句话。以下为示例条目格式，供开发中持续填充：

- 【示例】纯向量检索在表格类数据上召回率不足，原因是表格转文本后语义稀疏；引入 BM25 关键词检索做混合召回后，Top-5 命中率从 X% 提升至 Y%。

- 【示例】State 102 初版判定阈值设置过严，导致误报率偏高；通过在测试集上做敏感性分析，将相对误差阈值从 10% 调整为 15%，平衡了误报与漏报。

- 【待补充】Marker 在解析双栏排版论文时的公式定位误差问题与处理方式。

- 【待补充】Neo4j 图谱节点去重/实体对齐（不同论文对同一方法的命名不一致）问题的处理方案。

建议：开发过程中遇到任何“一开始方案A不work，换成方案B解决”的经历都记录在此，这是简历项目描述和面试追问的核心素材库。

10. 前端与交互形态（新增）

为将有限的时间集中在 Agent 与记忆体系等核心后端能力上，前端不做自研复杂交互，统一采用 Streamlit（或 Gradio）快速搭建，核心展示以下三类界面：

- 论文上传与精读问答界面：上传 PDF，展示解析结果与 RAG 问答交互。

- 疑点报告展示界面：结构化展示 State 103 输出的【论文疑点与讨论】部分，包含推理链可视化。

- 演进图谱可视化界面：基于 Neo4j 数据渲染简单的节点-边关系图（可用 pyvis 或类似轻量库），展示跨文献技术演进脉络。

文档结束 — 建议每周对照第 7 节排期回顾进度，并持续更新第 9 节踩坑记录。