多模态文献精读智能体系统 PRD

求职项目落地版：核心价值与技术栈并重

| 版本 | 定位 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| v1.2 | 证据可追溯 + 可评测 + 可恢复 | 代码骨架已建立 |

# 1. 产品定位

面向 CV/VLM 论文的证据可追溯精读 Agent。系统将文本、公式、表格和图像说明统一建模，使问答、总结与审稿疑点均能回溯到页码、章节和证据元素。

## 1.1 核心用户价值

降低论文中公式、表格和跨章节信息的查找成本。

输出不是无来源的结论，而是带证据定位和置信度的结构化结果。

对论文主张给出 supported、questionable 或 insufficient_evidence 判定，辅助人工复核。

# 2. MVP 边界

| 层级 | 能力 | 技术栈 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心 MVP | 解析、索引、问答、审稿、评测 | Marker/MinerU、Chroma、BM25、Reranker、Pydantic、Streamlit | 单篇真实论文无 Mock 跑通 |
| 简历增强 | API、会话、图谱、可观测 | FastAPI、Redis、Neo4j、Tracing | 10 篇论文跨文献演示 |
| 二期扩展 | 异步批处理与周报 | Celery、消息队列、PostgreSQL | 任务幂等、失败重试 |

# 3. 端到端用户流程

上传 PDF，生成 paper_id 与内容哈希。

解析文本、公式、表格、图片说明，并保留 page、bbox、section_path。

Dense 与 BM25 双路召回，经 RRF 和 CrossEncoder 重排。

Claim Extractor 抽取主张，Evidence Agent 检索证据，Critic/Judge 完成审稿。

Reporter 输出含 evidence_ids 的报告，界面可跳转到原页。

# 4. 成功指标

| 层级 | 指标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 解析 | 元素识别 F1、页码定位准确率 | 按文本/公式/表格/图注分别统计 |
| 检索 | Recall@5、MRR、nDCG@10 | Golden Set 人工标注证据 ID |
| 生成 | Citation Precision/Completeness | 答案陈述是否有正确证据支撑 |
| 审稿 | Precision、Recall、F1 | 疑点与人工标注的一致性 |

# 5. 四周里程碑

| 周次 | 交付物 | Demo 检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 领域模型、Parser、父子切片 | 真实论文结构化结果可查看 |
| 第2周 | Dense+BM25+RRF+Rerank | 问答带页码证据；完成消融评测 |
| 第3周 | 手写 FSM、Reviewer、checkpoint | 失败可重试并从 checkpoint 恢复 |
| 第4周 | FastAPI、Streamlit、Golden Set、CI | 完整 Demo 与真实指标 |

# 6. 非目标与诚实边界

不宣称自动证明论文错误，只输出值得人工复核的证据化疑点。

核心 MVP 不依赖 Neo4j、Redis 或 Celery 才能运行。

简历数字必须来自固定测试集，不使用预设宣传指标。